LAPORAN
DEPLOYMENT PLANNING
KE SERVER PRODUCTION

Rekayasa Sistem Informasi – Aplikasi Web Client-Server

SIPANDA
Sistem Informasi Pembelajaran Adaptif
berbasis aNalitik DAta siswa

Platform Belajar Digital untuk Ekosistem Sekolah Dasar

Tahun Akademik 2024/2025

# BAB 1 – PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dokumen ini merupakan panduan standar deployment untuk aplikasi berbasis web client-server yang akan dipindahkan dari lingkungan pengembangan (development/staging) ke server production. Deployment merupakan tahap kritis yang menentukan keberhasilan suatu sistem dapat diakses oleh pengguna akhir secara stabil, aman, dan berkinerja optimal.

Perencanaan yang terstruktur, mencakup persiapan environment, pemetaan folder sumber dan tujuan, langkah konfigurasi, pengujian dasar, serta rencana mitigasi risiko sangat diperlukan agar proses deployment berlangsung terkendali dan risiko gangguan layanan dapat diminimalkan.

Aplikasi yang akan dideploy adalah SIPANDA (Sistem Informasi Pembelajaran Adaptif berbasis aNalitik DAta siswa) — sebuah platform pembelajaran digital yang dirancang khusus untuk ekosistem Sekolah Dasar. SIPANDA menghubungkan empat peran pengguna dalam satu sistem: siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah.

Fitur utama SIPANDA meliputi: (1) sistem soal adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan berdasarkan performa siswa secara real-time; (2) gamifikasi dengan sistem poin, streak, dan reward yang dapat ditukarkan; (3) dashboard monitoring untuk orang tua dan guru; (4) materi pembelajaran berupa teks dan video; (5) sistem notifikasi dan pesan antar pengguna; (6) laporan mingguan otomatis dengan rekomendasi pembelajaran; serta (7) panel administrasi sekolah untuk kepala sekolah.

Aplikasi dibangun menggunakan arsitektur full-stack Next.js 16 dengan App Router di sisi frontend dan backend (API routes), Prisma ORM untuk lapisan akses data, PostgreSQL sebagai database utama, serta JWT (JSON Web Token) berbasis jose untuk autentikasi. Seluruh komponen berjalan dalam satu project monolitik yang di-deploy ke satu server aplikasi, dengan database terpisah di server database khusus.

## 1.2 Tujuan

Mendokumentasikan persyaratan environment hardware per jenis server yang diperlukan.

Memetakan isi folder source (development) dan folder target (production) secara eksplisit.

Menyediakan panduan langkah deployment lengkap termasuk aksi copy/transfer komponen antar environment.

Menetapkan prosedur smoke test untuk verifikasi fungsionalitas pasca-deployment.

Menyediakan Backup-Recovery Plan (server crash) dan Fallback Plan (maintenance terencana) untuk menjamin keberlangsungan layanan SIPANDA.

## 1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup deployment aplikasi web SIPANDA dengan arsitektur three-tier (frontend + backend API, database) yang terdiri dari dua server terpisah:

1. Web/Application Server — menjalankan Next.js, Nginx sebagai reverse proxy, PM2 sebagai process manager, dan Certbot untuk SSL.

2. Database Server — menjalankan PostgreSQL sebagai relational database server.

Seluruh prosedur dalam dokumen ini diasumsikan berjalan di Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit). Dokumen mencakup seluruh tahapan mulai dari verifikasi prasyarat lingkungan, transfer source code, konfigurasi server, instalasi dependensi, migrasi database, pengujian pasca-deployment (smoke test), hingga prosedur pemulihan bencana (backup-recovery plan).

Dokumen ini TIDAK mencakup: pengembangan fitur baru, pelatihan pengguna akhir, migrasi data massal dari sistem lama, atau integrasi dengan sistem pihak ketiga di luar yang telah disebutkan (SMTP, CDN/cloud storage).

# BAB 2 – ENVIRONMENT SPECIFICATIONS READINESS

Seluruh komponen berikut harus diverifikasi SEBELUM deployment dimulai. Centang kolom Status apabila sudah terpenuhi. Kosongkan atau beri catatan apabila belum.

## 2.1 Hardware Requirements — Web / Application Server

Server yang menjalankan Nginx (reverse proxy + static files), Node.js/Next.js backend, PM2, dan Certbot.

| No. | Komponen | Spesifikasi Minimum | Spesifikasi Direkomendasikan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Processor (CPU) | 2 vCPU @ 2.0 GHz | 4 vCPU @ 2.4 GHz | [ ] Ready — [Catatan: ________] |
| 2 | Memory (RAM) | 4 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | [ ] Ready — [Catatan: ________] |
| 3 | Storage (Disk) | 50 GB SSD | 100 GB SSD NVMe | [ ] Ready — [Catatan: ________] |
| 4 | Operating System | Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit) | Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit) | [ ] Ready — [Catatan: ________] |
| 5 | IP Address | IP Publik Statis | IP Publik Statis + reverse DNS | [ ] Ready — [IP aktual: ________] |
| 6 | Bandwidth (Internet) | 10 Mbps dedicated | 100 Mbps dedicated | [ ] Ready — [Aktual: ___Mbps] |
| 7 | Server Uptime SLA | 99% / bulan | 99.9% / bulan | [ ] Ready — [Provider: ________] |
| 8 | Hostname | app.sipanda.sch.id (placeholder) | app.sipanda.sch.id | [ ] Ready — [Hostname aktual: ________] |

## 2.2 Hardware Requirements — Database Server

Server yang menjalankan PostgreSQL dan layanan backup. Dapat berupa server fisik/VPS terpisah atau dijalankan di server yang sama dengan Web Server (single-server deployment).

| No. | Komponen | Spesifikasi Minimum | Spesifikasi Direkomendasikan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Processor (CPU) | 2 vCPU @ 2.0 GHz | 4 vCPU @ 2.4 GHz | [ ] Ready — [Catatan: ________] |
| 2 | Memory (RAM) | 4 GB DDR4 | 8 GB DDR4 | [ ] Ready — [Catatan: ________] |
| 3 | Storage (Disk) | 100 GB SSD (data DB) | 200 GB SSD NVMe | [ ] Ready — [Catatan: ________] |
| 4 | Operating System | Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit) | Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit) | [ ] Ready — [Catatan: ________] |
| 5 | IP Address | IP Privat Statis (tidak perlu publik) | IP Privat Statis di VLAN yang sama | [ ] Ready — [IP aktual: ________] |
| 6 | Bandwidth (Internal) | 1 Gbps LAN ke App Server | 10 Gbps LAN / dedicated link | [ ] Ready — [Aktual: ___Mbps] |
| 7 | Server Uptime SLA | 99% / bulan | 99.9% / bulan | [ ] Ready — [Provider: ________] |
| 8 | Hostname | db.sipanda.sch.id (placeholder) | db.sipanda.sch.id | [ ] Ready — [Hostname aktual: ________] |

## 2.3 Software Requirements

Software berikut harus terinstal dan berjalan normal di server yang sesuai sebelum deployment dilaksanakan. Kolom 'Server' menunjukkan di mana software tersebut diinstal.

Catatan: (*) Wajib apabila backend menggunakan Node.js/Express. Sesuai dengan stack teknologi yang digunakan pada proyek SIPANDA: Next.js 16 (App Router) dengan API Routes.

| No. | Nama Software | Versi | Server | Peruntukan / Role | Wajib | Status | Verifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nginx | 1.24.x+ | Web Server | Reverse proxy, static file serving, SSL termination | Wajib | [ ] Ready | nginx -v |
| 2 | Node.js | 20 LTS | Web Server | Runtime JavaScript untuk Next.js & API Routes | Wajib | [ ] Ready | node -v |
| 3 | npm | 10.x+ | Web Server | Package manager & build tool | Wajib | [ ] Ready | npm -v |
| 4 | PM2 | >=5.x | Web Server | Process Manager — auto restart & cluster mode | Wajib | [ ] Ready | pm2 -v |
| 5 | PostgreSQL | 16.x+ | DB Server | Relational Database Server — penyimpanan data utama | Wajib | [ ] Ready | psql --version |
| 6 | Certbot | >=2.x | Web Server | Auto-provision & renew SSL/TLS Let's Encrypt | Wajib | [ ] Ready | certbot --version |
| 7 | Git | 2.40.x+ | Web Server | Version control — pull source code dari repository | Wajib | [ ] Ready | git --version |
| 8 | UFW | Built-in Ubuntu | Web Server | Manajemen aturan firewall pada level OS | Wajib | [ ] Ready | ufw status |
| 9 | rsync | 3.x | Web Server | Sinkronisasi file backup ke remote storage | Disarankan | [ ] Ready | rsync --version |
| 10 | cron | Built-in Ubuntu | Web Server | Penjadwalan backup otomatis | Wajib | [ ] Ready | crontab -l |
| 11 | pg_dump | 16.x+ | DB Server | Tool backup database PostgreSQL ke file .sql | Wajib | [ ] Ready | pg_dump --version |
| 12 | Redis | 7.0.x+ | Web Server | In-memory cache (opsional, untuk session caching) | Opsional | [ ] N/A | redis-cli ping |

## 2.4 Network & Firewall Requirements

Konfigurasi port dan firewall yang harus dibuka di masing-masing server. Port yang TIDAK tercantum harus dalam kondisi TERTUTUP (blocked/DROP). Verifikasi jaringan: pastikan Web Server TIDAK bisa diakses langsung ke port DB (5432) dari internet. DB Server hanya menerima koneksi dari IP Web Server melalui jaringan internal/private.

### 2.4.1 Web / Application Server — Aturan Firewall

| No. | Port | Protokol | Nama Service | Jenis Akses | Keterangan & Third Party |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 443 | TCP | HTTPS / TLS | Public (inbound) | Traffic web terenkripsi utama. Sertifikat SSL dari Let's Encrypt via Certbot. Nginx sebagai termination point SSL. |
| 2 | 3000 | TCP | Node.js / Next.js | Internal only (localhost) | Port proses Next.js. BLOKIR dari luar — hanya Nginx di server yang sama (127.0.0.1) yang boleh mengakses via proxy_pass. |
| 3 | 587 | TCP | SMTP Outbound | Outbound ke SMTP relay | Pengiriman email notifikasi. Gunakan third-party SMTP relay (SendGrid/Mailgun/Amazon SES). Port 587 dengan STARTTLS. |
| 4 | 443 | TCP | HTTPS Outbound | Outbound ke CDN/Storage | Koneksi keluar ke layanan pihak ketiga (AWS S3 / Cloudflare R2 / Google Cloud Storage) untuk upload/download file statis. |

### 2.4.2 Database Server — Aturan Firewall

| No. | Port | Protokol | Nama Service | Jenis Akses | Bandwidth Min. | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | TCP | SSH | Restricted — whitelist IP admin saja | 1 Mbps | Akses remote DBA. WAJIB SSH key. Idealnya hanya lewat bastion/jump host. |
| 2 | 5432 | TCP | PostgreSQL | Restricted — IP Web Server saja | 100 Mbps | BLOKIR dari internet publik. Hanya izinkan koneksi dari IP internal Web Server. Konfigurasi pg_hba.conf: host sipanda_db app_user [IP_APP_SERVER]/32 md5 |

## 2.5 Isi Folder Source — Development / Staging Environment

Tabel berikut mendokumentasikan seluruh komponen yang ada di environment development/staging dan akan di-transfer ke server production. Pengelola harus memverifikasi bahwa seluruh item di bawah ini sudah tersedia dan siap sebelum proses deployment dimulai.

Catatan: PATH FOLDER di bawah adalah contoh. Sesuaikan dengan struktur proyek aktual. Tandai kolom Status jika item sudah diverifikasi tersedia dan siap di-deploy.

| No. | Kategori | Nama Item / File | Deskripsi & Peruntukan | Path Folder (Source Dev) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kode (Source) | app/ (Next.js App Router) | Source code aplikasi: pages, layouts, API routes, komponen React, dan konfigurasi routing. | /home/user/sipanda/app/ | [ ] Ready |
| 2 | Kode (Source) | components/ | Komponen UI reusable: layout, quiz, shared, charts, dan UI primitives. | /home/user/sipanda/components/ | [ ] Ready |
| 3 | Kode (Source) | lib/ | Library utilitas: auth (JWT), db (Prisma client), audit log, validasi Zod. | /home/user/sipanda/lib/ | [ ] Ready |
| 4 | Kode (Source) | prisma/schema.prisma | Schema Prisma ORM — definisi model database, relasi, index, dan mapping. | /home/user/sipanda/prisma/schema.prisma | [ ] Ready |
| 5 | Kode (Source) | prisma/migrations/ | Folder migrasi Prisma — riwayat perubahan skema database. | /home/user/sipanda/prisma/migrations/ | [ ] Ready |
| 6 | Kode (Source) | .env.example | Template environment variables. Akan dijadikan dasar pembuatan .env production. | /home/user/sipanda/.env.example | [ ] Ready |
| 7 | Kode (Source) | package.json & package-lock.json | Daftar dependensi Node.js (Next.js, React, Prisma, jose, bcryptjs, zod, dll). | /home/user/sipanda/package.json | [ ] Ready |
| 8 | Kode (Source) | next.config.ts | Konfigurasi Next.js (allowedDevOrigins, dll). | /home/user/sipanda/next.config.ts | [ ] Ready |
| 9 | Kode (Source) | middleware.ts | Auth guard middleware — proteksi routing berdasarkan role pengguna. | /home/user/sipanda/middleware.ts | [ ] Ready |
| 10 | Kode (Source) | types/ | TypeScript type definitions untuk model dan payload. | /home/user/sipanda/types/ | [ ] Ready |
| 11 | Database (DB) | seed.ts + seed-*.ts | Script seeder database untuk data awal: user, siswa, guru, mapel, materi, soal. | /home/user/sipanda/prisma/seed*.ts | [ ] Ready |
| 12 | Konfigurasi | nginx/sipanda.conf | File konfigurasi Nginx untuk virtual host, reverse proxy ke localhost:3000, SSL, dan header keamanan. | /home/user/sipanda/config/nginx/sipanda.conf | [ ] / [ ] N/A |
| 13 | Dokumentasi | docs/openapi.yaml | Dokumentasi API dalam format OpenAPI 3.0. | /home/user/sipanda/docs/openapi.yaml | [ ] Ready |

## 2.6 Isi Folder Target — Production Server

Tabel berikut menunjukkan lokasi akhir (path target) dari setiap komponen setelah proses deployment di server production. Pengelola menggunakan tabel ini sebagai panduan penempatan file dan verifikasi hasil deployment.

| No. | Kategori | Nama Item | Peruntukan di Production | Path Folder (Target Production) | Server Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kode (Source) | app/ + components/ + lib/ dll. | Direktori utama source code Next.js yang dijalankan oleh PM2. | /var/www/sipanda/ | [app-server] |
| 2 | Kode (Source) | .next/ | Hasil build Next.js (output produksi dari npm run build). | /var/www/sipanda/.next/ | [app-server] |
| 3 | Kode (Source) | public/ | File statis (gambar, favicon) yang dilayani langsung oleh Nginx. | /var/www/sipanda/public/ | [app-server] |
| 4 | Kode (Source) | .env | File environment variables production (dibuat dari .env.example, TIDAK di-commit ke Git). | /var/www/sipanda/.env | [app-server] |
| 5 | Kode (Source) | node_modules/ | Dependensi Node.js hasil npm install di server (bukan di-copy dari source). | /var/www/sipanda/node_modules/ | [app-server] |
| 6 | Database (DB) | sipanda_db (PostgreSQL) | Database production. Schema dibuat dari prisma migrate deploy. | DB: sipanda_db di PostgreSQL | [db-server] |
| 7 | Database (DB) | Backup DB rutin | File backup pg_dump harian yang disimpan di server dan/atau remote storage. | /backup/db/[YYYY-MM-DD]/ | [db-server] |
| 8 | Kofigurasi | sipanda.conf (Nginx) | File konfigurasi virtual host Nginx untuk aplikasi SIPANDA. | /etc/nginx/sites-available/sipanda | [app-server] |
| 9 | Kofigurasi | Symlink Nginx | Symlink aktif ke sites-enabled. | /etc/nginx/sites-enabled/sipanda | [app-server] |
| 10 | Kofigurasi | Sertifikat SSL | Sertifikat SSL dan private key yang dikelola oleh Certbot. | /etc/letsencrypt/live/sipanda.sch.id/ | [app-server] |
| 11 | File Lain | Backup App Files | Backup file aplikasi sebelum setiap deployment. | /backup/app/[versi]/ | [app-server] |
| 12 | File Lain | Cron job backup | Entry cron untuk backup otomatis pg_dump + file aplikasi. | crontab (root atau deploy user) | [db-server / app-server] |

# BAB 3 – LANGKAH DEPLOYMENT (STEP BY STEP)

Laksanakan langkah-langkah berikut secara berurutan. JANGAN melanjutkan ke langkah berikutnya apabila indikator keberhasilan langkah sebelumnya belum terpenuhi. Waktu deployment yang disarankan: dini hari pukul 01.00–04.00 WIB saat trafik pengguna paling rendah.

Konvensi placeholder: sipanda = nama direktori aplikasi, sipanda.sch.id = domain production, [db-server-IP] = IP internal database server, sipanda_db = nama database, sipanda_user = user database production.

| No. | Langkah | Tujuan & Deskripsi | Perintah / Aksi Utama | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pre-Deployment Checklist & Go/No-Go | Memastikan semua prasyarat di BAB 2 terpenuhi, backup sudah dibuat, tim siap, dan ada persetujuan formal. | 1. Centang seluruh tabel BAB 2 (HW, SW, Network, Folder Source) 2. Backup DB: pg_dump -h [db-server-IP] -U sipanda_user sipanda_db ¦ gzip > /backup/db/pre_deploy_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql.gz 3. Aktifkan maintenance page di server 4. Kirim notifikasi ke tim 5. Dapatkan persetujuan Go dari Project Manager & Dosen | Semua checklist centang Ready. Backup DB tersedia > 0 byte. Halaman maintenance aktif. Persetujuan Go tercatat. |
| 2 | Persiapan & Update Web Server | Memastikan paket OS ter-update dan semua software dependensi terinstal di Web Server. | # Di Web Server: sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install -y nginx nodejs npm git certbot python3-certbot-nginx ufw rsync sudo npm install -g pm2 # Verifikasi versi: nginx -v && node -v && npm -v && pm2 -v | Semua perintah selesai tanpa error. Output versi sesuai Tabel 2.3. |
| 3 | Konfigurasi Firewall Web Server | Membuka hanya port yang diperlukan dan memblokir semua port lainnya. | sudo ufw allow OpenSSH sudo ufw allow 'Nginx Full' sudo ufw deny 3000 sudo ufw enable sudo ufw status verbose | ufw status: active. Port 22, 80, 443 ALLOW. Port 3000 DENY. |
| 4 | Persiapan & Konfigurasi Database Server | Mengamankan PostgreSQL, membuat database dan user production. | # Di DB Server: sudo -u postgres psql CREATE DATABASE sipanda_db ENCODING 'UTF8'; CREATE USER sipanda_user WITH PASSWORD '[Password_Kuat]'; GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE sipanda_db TO sipanda_user; # Edit pg_hba.conf: # host sipanda_db sipanda_user [APP_SERVER_IP]/32 md5 sudo systemctl restart postgresql # Test koneksi dari Web Server: psql -h [db-server-IP] -U sipanda_user -d sipanda_db -c "SELECT 1" | Database dan user berhasil dibuat. Koneksi test berhasil. Koneksi langsung dari internet gagal (connection refused). |
| 5 | Transfer Source Code ke Target | Menyalin source code dari development ke direktori production di Web Server. | # Metode Git pull: sudo mkdir -p /var/www/sipanda cd /var/www && sudo git clone [URL_REPO] sipanda cd sipanda && sudo git checkout [tag-produksi] # Verifikasi: ls -la /var/www/sipanda/ cat package.json ¦ grep version | Direktori /var/www/sipanda/ terisi. File package.json ada. Versi sesuai tag. node_modules/ BELUM ada. |
| 6 | Konfigurasi Nginx | Menyalin dan mengaktifkan konfigurasi Nginx. | sudo nano /etc/nginx/sites-available/sipanda # Isi: server_name sipanda.sch.id; proxy_pass http://127.0.0.1:3000; sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sipanda /etc/nginx/sites-enabled/ sudo nginx -t | sudo nginx -t: "syntax is ok" dan "test is successful". Symlink ada. |
| 7 | Buat & Konfigurasi .env Production | Membuat file .env production dari template .env.example. | sudo cp /var/www/sipanda/.env.example /var/www/sipanda/.env sudo nano /var/www/sipanda/.env # Isi nilai production: NODE_ENV=production DB_HOST=[db-server-IP] DB_PORT=5432 DB_NAME=sipanda_db DB_USER=sipanda_user DB_PASSWORD=[Password_Kuat] JWT_SECRET=[random-64-char] # Amankan: sudo chmod 600 /var/www/sipanda/.env sudo chown www-data:www-data /var/www/sipanda/.env | File .env ada. NODE_ENV=production. Permission 600. |
| 8 | Install Dependensi & Build | Menginstall dependensi Node.js dan build Next.js. | cd /var/www/sipanda sudo npm install --omit=dev sudo npm run build # Set permission: sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sipanda sudo chmod -R 755 /var/www/sipanda sudo chmod 600 /var/www/sipanda/.env | node_modules/ ada. Build selesai tanpa error. Folder .next/ terbentuk. Permission sesuai. |
| 9 | Migrasi Database | Menjalankan migrasi Prisma untuk membuat struktur tabel di database production. | cd /var/www/sipanda sudo npx prisma migrate deploy # Verifikasi: psql -h [db-server-IP] -U sipanda_user -d sipanda_db -c "\dt" | Migrasi sukses. \dt menampilkan semua tabel (users, students, teachers, materials, dll). |
| 10 | Jalankan Aplikasi dengan PM2 | Menjalankan Next.js menggunakan PM2 sebagai process manager. | cd /var/www/sipanda pm2 start npm --name "sipanda" -- start pm2 startup systemd pm2 save # Verifikasi: pm2 status curl -s http://127.0.0.1:3000 ¦ head -20 | pm2 status: sipanda online. curl localhost:3000 mengembalikan respons HTML. |
| 11 | Reload Nginx & Instalasi SSL | Mengaktifkan Nginx dan menginstall sertifikat SSL. | sudo systemctl reload nginx sudo certbot --nginx -d sipanda.sch.id -d www.sipanda.sch.id sudo certbot renew --dry-run # Verifikasi dari luar: curl -I https://sipanda.sch.id | Gembok SSL hijau. HTTP redirect ke HTTPS (301). cetbot renew --dry-run sukses. |
| 12 | Registrasi Cron Job Backup | Mendaftarkan backup otomatis harian via cron job. | sudo crontab -e # Backup DB (02:00 WIB): 0 2 * * * pg_dump -h [db-server-IP] -U sipanda_user sipanda_db ¦ gzip > /backup/db/$(date +\%Y\%m\%d).sql.gz # Backup file (03:00 WIB): 0 3 * * * tar -czf /backup/app/$(date +\%Y\%m\%d).tar.gz -C /var/www sipanda sudo crontab -l | Crontab -l menampilkan kedua job. Uji manual: jalankan sekali, file backup terbuat. |
| 13 | Post-Deployment Monitoring (60 Menit) | Memantau stabilitas sistem 60 menit pertama setelah go-live. | pm2 logs sipanda --lines 50 sudo tail -f /var/log/nginx/error.log htop df -h # Setelah 60 menit: Nonaktifkan maintenance page | Tidak ada ERROR/FATAL dalam log. CPU < 70%, RAM < 80%, disk > 30%. Maintenance page dinonaktifkan. |

# BAB 4 – SMOKE TEST (BASIC FUNCTIONALITY TEST)

Smoke test dilakukan SEGERA setelah langkah deployment selesai untuk memverifikasi bahwa fungsi-fungsi utama aplikasi berjalan normal di production. Bukan pengujian menyeluruh — hanya verifikasi cepat sebelum maintenance page dinonaktifkan.

Seluruh pengujian dilakukan dari jaringan EKSTERNAL (bukan dari server) menggunakan browser atau tools curl / Postman. Tandai hasil di kolom Hasil.

| No. | Fungsi yang Diuji | Parameter Pengujian | Langkah / Cara Uji | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akses URL Production | URL: https://sipanda.sch.id | Buka https://sipanda.sch.id di Chrome/Firefox dari jaringan eksternal. | HTTP 200. Halaman landing SIPANDA tampil < 3 detik. Gembok SSL hijau. |
| 2 | Redirect HTTP → HTTPS | URL: http://sipanda.sch.id | Buka http://sipanda.sch.id, amati redirect. | Redirect 301 ke https://sipanda.sch.id. |
| 3 | Halaman Login | Endpoint: /auth/login, Akun: guru@test.com | Akses /auth/login. Masukkan kredensial valid. Klik login. | Login berhasil, redirect ke dashboard guru. Cookie JWT tersimpan. |
| 4 | Landing Page — Fitur & Informasi | Semua section landing page | Scroll seluruh landing page: hero, about, features, roles, scope, how-it-works, CTA. | Semua section tampil. Animasi scroll reveal berfungsi. Speech bubble panda berganti-ganti pesan. |
| 5 | Dashboard Siswa — Data dari DB | Login sebagai siswa, Dashboard | Login akun siswa. Periksa progress mapel, stats, quiz terbaru. | Data progress, poin, streak, dan quiz session tampil sesuai database. |
| 6 | Quiz Engine — Adaptive Flow | Quiz flow lengkap | Buka materi → Mulai Quiz → Jawab soal → Lihat feedback → Selesaikan → Lihat hasil. | Soal muncul, adaptive level berubah sesuai jawaban, lives berkurang jika salah, skor akhir tampil dengan review jawaban. |
| 7 | Pesan Guru — Messaging | Fitur pesan siswa-guru | Login siswa. Kirim pesan ke guru. Login guru. Cek pesan masuk. | Pesan terkirim dan muncul di inbox guru. Notifikasi terbaca. |
| 8 | Dashboard Orang Tua — Monitoring | Login sebagai orang tua | Login akun orang tua. Cek ringkasan anak, grafik kemajuan. | Data anak (nama, kelas, NIS) tampil. Progress per mapel, quiz terbaru, notifikasi. |
| 9 | Dashboard Kepala Sekolah — Admin | Login sebagai kepala sekolah | Login akun PRINCIPAL. Cek overview, manajemen guru, data siswa, audit log. | Statistik sekolah (total siswa, guru, rata-rata nilai) tampil. Data guru & siswa bisa dicari. Audit log tercatat. |
| 10 | Responsivitas & Performa | Viewport 375px (mobile) | Buka di Chrome DevTools mode smartphone. Navigasi home, login, dashboard. | Tampilan responsif. Tidak ada horizontal scroll. Tombol dapat di-tap. Loading < 3 detik. |

# BAB 5 – BACKUP-RECOVERY PLAN

Prosedur yang dijalankan apabila server production mengalami kegagalan sistem (crash), kerusakan data, atau kondisi darurat. Dirancang untuk memulihkan layanan sesuai target RTO dan RPO berikut:

• Recovery Time Objective (RTO): Maksimal 4 jam sejak kegagalan terdeteksi.

• Recovery Point Objective (RPO): Data dapat dikembalikan ke kondisi backup terakhir (maksimal 24 jam sebelum kegagalan).

## 5.1 Jadwal & Strategi Backup Rutin

| No. | Tipe Backup | Metode | Frekuensi & Jadwal | Lokasi Penyimpanan | Retensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Database (PostgreSQL) | pg_dump ¦ gzip → .sql.gz | Harian otomatis, 02:00 WIB (cron) | Lokal: /backup/db/[YYYY-MM-DD]/ + Remote: cloud storage | 7 hari terakhir |
| 2 | File Aplikasi | tar.gz /var/www/sipanda/ (exclude node_modules, .next) | Setiap kali sebelum deployment | Lokal: /backup/app/[versi]/ + Remote storage | 3 versi terakhir |
| 3 | Konfigurasi Server | tar.gz /etc/nginx + .env (encrypted) | Mingguan & setiap ada perubahan | Lokal: /backup/config/ + Remote | Semua versi |
| 4 | Full Server Snapshot | Snapshot VM via panel cloud provider | Mingguan, Minggu 00:00 WIB | Panel cloud provider | 2 snapshot terakhir |

## 5.2 Prosedur Recovery (Jika Server Crash)

| No. | Langkah Recovery | Tujuan | Perintah / Aksi Utama | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi & Analisis Kegagalan | Menentukan penyebab crash. | Cek status server di panel cloud provider. Catat waktu kegagalan. Aktifkan halaman darurat. | Penyebab teridentifikasi. Tim recovery siap. |
| 2 | Restore dari Snapshot VM | Memulihkan server dari snapshot terakhir. | Login panel cloud provider → Instance → Restore from Snapshot. Pilih snapshot valid terbaru. | SSH berhasil. Service Nginx, PostgreSQL, PM2 running. |
| 3 | Restore Database dari Backup | Memulihkan data dari backup pg_dump. | gunzip -c /backup/db/[tgl]/backup.sql.gz ¦ psql -h [db-IP] -U sipanda_user sipanda_db Verifikasi: psql -h [db-IP] -U sipanda_user -d sipanda_db -c "SELECT count(*) FROM users" | Restore tanpa error. Data valid. |
| 4 | Restore File Aplikasi | Memulihkan source code dari backup tar.gz. | cd /var/www && sudo tar -xzf /backup/app/[versi]/app_backup.tar.gz sudo cp /backup/config/.env /var/www/sipanda/.env && sudo chmod 600 /var/www/sipanda/.env cd /var/www/sipanda && sudo npm install --omit=dev | Direktori terisi. .env ada. node_modules/ ada. |
| 5 | Restart Semua Service | Menghidupkan kembali semua service. | sudo systemctl restart postgresql pm2 start all sudo systemctl restart nginx pm2 status | Semua service active (running). |
| 6 | Smoke Test Post-Recovery | Verifikasi fungsi dasar kembali normal. | Jalankan item 1, 3, 4, 5 dari BAB 4. Cek log PM2 & Nginx 15 menit. | Smoke test lulus. Tidak ada error baru di log. |
| 7 | Notifikasi & Dokumentasi | Memberitahu stakeholder dan dokumentasi insiden. | Nonaktifkan maintenance page. Kirim notifikasi. Isi Incident Report. | Semua stakeholder mendapat notifikasi. Laporan selesai < 24 jam. |

# BAB 6 – PENUTUP

Dokumen ini memuat seluruh komponen standar deployment planning mulai dari pemetaan environment per server, mapping folder source ke target, langkah-langkah deployment beserta perintah aktual, smoke test, hingga backup-recovery. Dengan mengikuti prosedur ini secara konsisten, risiko downtime dan kehilangan data dapat diminimalkan secara signifikan.

Dokumen ini bersifat hidup (living document) dan dapat diperbarui seiring dengan perkembangan infrastruktur dan kebutuhan aplikasi SIPANDA. Setiap perubahan pada arsitektur sistem, penambahan server, atau perubahan stack teknologi harus diikuti dengan pembaruan dokumen ini.

## Checklist Final Sebelum Go-Live

| Parameter | Isi |
| --- | --- |
| Nama Proyek | SIPANDA — Sistem Informasi Pembelajaran Adaptif berbasis aNalitik DAta siswa |
| Versi Rilis | v1.0.0 |
| Tanggal Rencana Deployment | [DD / MM / YYYY] |
| Server Target (Web) | [IP / Hostname Server Web Production] |
| Server Target (DB) | [IP / Hostname Server Database Production] |
| Mata Kuliah | Rekayasa Sistem Informasi |
| Dosen Pengampu | [Nama Lengkap Dosen] |
| Status Dokumen | Draft / Final (lingkari yang sesuai) |

| NIM | Nama | PIC Konten |
| --- | --- | --- |
| L02313343 | [Nama Mahasiswa] | Bab 1 – Pendahuluan |

| No. | Item Verifikasi Final | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Semua tabel HW 2.1 & 2.2 sudah centang Ready | [ ] Done |  |
| 2 | Semua tabel SW 2.3 sudah centang Ready | [ ] Done |  |
| 3 | Konfigurasi firewall (2.4.1 & 2.4.2) sudah diverifikasi | [ ] Done |  |
| 4 | Semua item Folder Source (2.5) sudah tersedia & centang Ready | [ ] Done |  |
| 5 | Mapping Folder Target (2.6) sudah terisi path aktual | [ ] Done |  |
| 6 | Backup pre-deployment (DB & file) sudah dibuat dan diverifikasi | [ ] Done |  |
| 7 | Seluruh 13 langkah deployment (BAB 3) sudah dilaksanakan | [ ] Done |  |
| 8 | Seluruh 10 item smoke test (BAB 4) lulus Pass | [ ] Done |  |
| 9 | SSL/HTTPS aktif, gembok hijau, auto-renew terverifikasi | [ ] Done |  |
| 10 | Cron job backup otomatis sudah diregistrasi dan diuji manual | [ ] Done |  |
| 11 | Monitoring aktif: PM2 logs, Nginx logs, htop selama 60 menit | [ ] Done |  |
| 12 | Backup-Recovery & Fallback Plan sudah dipahami semua anggota tim | [ ] Done |  |
| 13 | Dokumen ini sudah ditandatangani semua pihak dan didistribusikan | [ ] Done |  |